Medidas para elevar y fortalecer la seguridad tecnológica en redes de infocomunicaciones en el Sistema Nacional de Salud.

Situación actual

- Se dispone de una estructura para la seguridad: Departamento de Seguridad Informática a nivel nacional y un grupo de seguridad de redes y respuesta a incidentes a nivel de la red Infomed. En cada institución existe un especialista nombrado de Seguridad Informática o alguien que cumpla las funciones.

- Se garantiza la idoneidad de los administradores de red del MINSAP con la consulta a las entidades correspondientes y se aprueba en la Comisión de Cuadros del ministerio.

- Se realizan cursos sistemáticos para avalar y habilitar conocimientos de administración de redes, (CEDISAP e INFOMED), y de certificación a nivel del MINCOM. No se está certificando a nivel internacional los administradores de redes.

No existe el cargo diferenciado en las plantillas de Administrador de Redes, hoy todos están como especialistas informáticos.

- Iniciado el proceso de migración a Software Libre.

Etapa actual: Realizado el diagnóstico de la situación del MINSAP para la migración.

Se ha orientado que las instituciones tengan los servidores institucionales en Linux, en estos momentos este sistema operativo se encuentra instalado en 519 servidores. Por necesidades de los sistemas informáticos económicos y de recursos humanos, hoy se cuenta con 503 servidores con sistema operativo Windows, situación que no podemos cambiar hasta que estos sistemas no sean migrados y certificados por el MINCOM.

- Se han realizado 122 visitas de control, de diagnóstico y de análisis de detección de riesgos a Instituciones de salud por la dirección de Seguridad y Protección del MINSAP, se han detectado 664 insuficiencias fundamentalmente en el Plan de Seguridad Informática.

- Todas las instituciones tienen los planes de Seguridad Informática y se exige para que se mantengan actualizados, según lo establecido. Esto es controlado en las visitas técnicas y en las visitas ministeriales que se realizan a las unidades.

- En proyectos, inversiones, donaciones y aplicaciones informáticas para el sistema de salud se garantiza la compatibilización con la Defensa.

- En todas las instituciones de subordinación nacional se cuenta con seguridad física de los locales tecnológicos; en las instituciones provinciales aún no se cuenta con seguridad física en todas las instituciones principales.

- En todas las Unidades de Subordinación Nacional, universidades y direcciones provinciales se cuentan con protección eléctrica de bakcup en los nodos y servidores, aunque en algunos casos deben ser actualizados.

- Medida: Reforzar la seguridad y la protección de la información Oficial a partir del cumplimiento de las regulaciones, medidas y herramientas establecidas.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha/Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Asegurar la correcta clasificación de la Información Oficial de la entidad. | Impartir cursos de capacitación sobre la seguridad de la información clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección. | 18-19 Enero 23 marzo |
|  |  | Realizar visitas de control a las OCIC, áreas o normas de control para asegurar la correcta clasificación de la documentación clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Realizar taller nacional con el personal que trabaja con la información oficial clasificada y de seguridad informática. | Dirección de Seguridad y Protección Dirección de Informática | Planificar |
|  |  | Discutir los resultados de las visitas de control en los consejos de dirección de las instituciones y con los directores provinciales. | Dirección de Seguridad y Protección | Consejo de Dirección siguiente a la visita |
| 1.2 | Garantizar que la Información Oficial Clasificada se procese en computadoras y redes aisladas, sin conexión a Internet u otras redes. | Planear y ejecutar una red informática cerrada que enlace a todos los viceministros, direcciones nacionales, departamentos independientes y la OCIC del MINSAP para almacenar, procesar y transmitir información oficial clasificada y limitada. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática. | Junio/ 2016. |
|  |  | Lograr que todas instituciones de subordinación nacional, direcciones provinciales y hospitales principales provinciales dispongan de una computadora no conectada a la red para almacenar y procesar información oficial clasificada. | Dirección de informática | Junio/2016 |
|  |  | Aplicar procedimiento aprobado de certificación a las computadoras destinadas para procesar y almacenar información oficial clasificada en DPS, UCM. | Dirección de Seguridad y Protección. | Marzo/2016 |
|  |  | Ampliar la red de puntos criptográficos a todos las direcciones nacionales, departamentos independientes, OCIC DPS, Higiene e Epidemiología provinciales, Universidades de Ciencias Médicas y facultades y unidades de subordinación nacional que no fueron contempladas en la primera etapa. | Dirección de Seguridad y Protección. | Mayo/ 2016 |
|  |  | Planificar presupuesto para garantizar la sostenibilidad de los medios técnicos destinados para asegurar el procesamiento, almacenamiento, reproducción y transmisión de la Información Oficial Clasificada. | Dirección de Informática | Plan 2016 |
| 1.3 | Utilizar soportes identificados y controlados para salvar o intercambiar Información Oficial Clasificada y Limitada, e implementar las medidas técnicas que garanticen que sólo puedan ser utilizados en las computadoras destinadas a esas funciones. | Garantizar soportes de almacenamientos USB para el trabajo y salvas de la Información Oficial Clasificada. | Dirección de Informática. | Permanente |
|  |  | Aplicar el procedimiento aprobado para las memorias que contienen y almacena información oficial clasificada | Dirección de Seguridad y Protección. | Permanente |
|  |  | Realizar acciones de control sobre el cumplimiento del procedimiento aprobado para el uso de los dispositivos destinados para el trabajo con la información oficial clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 1.4 | Garantizar el borrado seguro, utilizando las herramientas autorizadas, para eliminar la información oficial, así como en las computadoras y servidores que se trasladen entre redes o entidades diferentes, o causen baja, para eliminar la posibilidad de acceso a información previamente procesada. | Aplicar el procedimiento aprobado para el borrado seguro de computadoras y soportes que contengan y almacenen información oficial clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección. | Permanente |
|  |  | Aplicar el procedimiento aprobado para Descertificar computadoras que procesan y almacenan información oficial clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección. | Permanente |
| 1.5 | Prohibir el almacenamiento, procesamiento y transmisión de Información Clasificada y Limitada en equipos (móviles y fijos) con interfaces inalámbricas. De ser necesario inhabilitar los servicios inalámbricos. | Aplicar procedimiento aprobado de certificación a las computadoras destinadas para procesar y almacenar información oficial clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección. | Permanente |
|  |  | Realizar acciones de control a los equipos móviles y fijos no certificados en busca de rastros de información oficial clasificada. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 1.6 | Utilizar redes oficiales autorizadas, así como los servicios y sistemas criptográficos establecidos, para la protección y transmisión de la Información Oficial.(Promover en los organismos incorporados a la Red de Gobierno – que el intercambio de información clasificada sea por esta vía) | Controlar el uso y disponibilidad de la red de puntos criptográficos desplegados en el sistema nacional de salud. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de informática | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Controlar el uso de la Red de Gobierno, para el intercambio con los demás Organismos de la Administración Central del Estado. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Medidas: Controlar el acceso a las Tecnologías de la Información de la Información y la Comunicación de la entidad.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha/Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Implementar el acceso personalizado a las computadoras, redes y aplicaciones de la entidad, preferentemente mediante un sistema centralizado de gestión de identidades. | Chequear la implementación de los tres niveles de contraseñas de acceso a las computadoras sistema operativo, setup y bloqueo de sección, por usuarios que trabajen en la computadora. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Controlar el uso de los tres niveles de contraseñas de acceso el acceso a las computadoras sistema operativo, setup y bloqueo de sección, por usuarios que trabajes en la computadora. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Chequear la existencia del plan de medidas para enfrentar y prevenir violaciones de la seguridad informática | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Chequear cumplimiento del plan de medidas para enfrentar y prevenir violaciones de seguridad informática | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Implementar controladores de dominios para gestionar identidades en las Unidades de Subordinación Nacional | Dirección de Informática y Comunicaciones | 31/marzo /2016 |
|  |  | Realizar acciones de control de la implementación de la gestión de identidades en todas las Unidades de Subordinación Nacional. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 2.2 | En particular, garantizar la autenticación individual de usuarios para el acceso a Internet. | Controlar el uso de proxy con autentificación para el acceso a Internet en todas las instituciones del sistema nacional de salud. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 2.3 | Garantizar contraseñas robustas, con los requisitos establecidos y acorde a la sensibilidad del sistema. Instrumentar el cambio periódico de contraseñas. | Chequear las opciones de directivas de seguridad local de los sistemas operativos para garantizar la robustez y cambio periódico de contraseña como establece la legislación vigente. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Chequear que los sistemas y aplicaciones desarrollados para el sistema nacional de salud, tengan implementadas las opciones d robustez y cambio periódico de contraseñas | Dirección de Informática y Comunicaciones/ Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 2.4 | Reforzar las medidas en la infraestructura tecnológica de modo que se garantice el acceso sólo al personal autorizado a los diferentes recursos. | Chequear la existencia de control de acceso a los locales con equipamiento informático, con énfasis a los nodos y locales de servidores. | Dirección de Seguridad y Protección/ Dirección de Informática y Comunicaciones | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Controlar que estén definidos claramente en los procedimientos en el plan de seguridad informática como serán el autorizo de altas y bajas de los usuarios de la RED a los diferentes servicios que se provean. | Dirección de Seguridad y Protección/ Dirección de Informática y Comunicaciones | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Medidas: Controlar los flujos de información en las redes, con el objetivo de minimizar ataques y la acción de programas malignos, así como elevar los niveles de compartimentación.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha/Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dividir las redes en zonas de seguridad, separando los servicios externos, internos, y las estaciones de trabajo en zonas diferentes. | Segmentar las redes en el Nivel Central por áreas garantizado la separación lógica de los servicios internos y externos y las estaciones de trabajo en zonas diferentes. | Dirección de Informática y Comunicaciones/ Departamento Informática del Nivel Central, CEDISAP | 30/junio/2016 |
| 3.2 | Implementar un esquema de filtrado básico en los equipos de la infraestructura y los servidores, configurando las Listas de Control de Acceso (ACL) de modo que permitan sólo los flujos de comunicación (direcciones, puertos y protocolos) | Chequear que nuestras infraestructuras y servidores solo tengan habilitado lo necesario para cumplir con su rol, filtrando mediante reglas de seguridad direcciones, puertos y protocolos. | Dirección de Seguridad y Protección/ Dirección de Informática y Comunicaciones | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 3.3 | Segmentar la red mediante direccionado IP y la configuración de Redes de Área Local Virtual (VLAN) según su organización Funcional, garantizando el Flujo de la comunicación y la información entre ellas. | Garantizar la compartimentación de la información según las áreas que conforman su organización mediante la segmentación de las redes. | Dirección de Informática y Comunicaciones | Permanente |
| 3.4 | Asignar y controlar de manera centralizada las direcciones lógicas de las PC (IP), e implementar el anclaje de direcciones físicas (MAC) | Garantizar el control centralizado de los nombres y direcciones IP del total de los equipos de comunicación de nuestra red, e implementar el anclaje por MAC. | Dirección de Informática y Comunicaciones | Permanente |
|  |  | Garantizar cursos de preparación a los administradores de redes, que permita garantizar la implementación de estas opciones de seguridad en el sistema nacional de salud. | Dirección de Informática y Comunicaciones | Permanente |

- Medidas: Desplegar las aplicaciones con las medidas de seguridad necesarias.

En específico para las aplicaciones que soporten sistemas de información críticos, y servicios de cara a Internet (incluyendo los sitios Web) garantizar entre los requisitos para su despliegue:

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Garantizar aval de prueba de seguridad por una entidad autorizada. La prueba de seguridad deberá realizarse al menos cada vez que se realicen modificaciones y actualizaciones significativas, o se conozcan o detecten vulnerabilidades que afecten su infraestructura tecnológica. | Exigir avales de prueba de seguridad por entidades terceras autorizada para los servicios y aplicaciones desplegadas en el sistema nacional de salud. | Dirección de Informática y Comunicaciones. Dirección de Seguridad y Protección. | Aplicaciones Críticas Desplegadas Junio/2016 Antes de su Despliegue Diciembre/2016 |
| 4.2 | Garantizar las medidas técnicas en la infraestructura (servidores, software y red) que complementen la seguridad de la aplicación. | Exigir avales de prueba de seguridad por entidades terceras autorizada para las infraestructuras (servidores y red) en el sistema nacional de salud. | Dirección de Seguridad y Protección. | 1er Nivel Abril 2016. Diciembre/2016 |
| 4.3 | Garantizar el personal de soporte técnico necesario (propio o de terceros autorizados). | Garantizar personal calificado para el soporte técnico de nuestras instituciones. (propio o de tercero autorizados) | Dirección de Informática y Comunicaciones. | Permanente. |

- Medidas: Configurar con criterios de seguridad los servicios telemáticos, software, aplicaciones, servidores y equipos de la infraestructura de red.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha/Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Fortalecer la seguridad (bastionado) de los servidores de la entidad y en especial los que brinden servicios de cara a internet. | Exigir avales de prueba de seguridad por entidades terceras autorizada para las infraestructuras (servidores y red) en el sistema nacional de salud. | Dirección de Seguridad y Protección. | Diciembre/2016 |
|  |  | Chequear la calificación del personal para la administración de redes (avalado o certificado) y organizar su preparación. | Dirección de Informática y Comunicaciones. Director de la entidad. | Diciembre/2016 |
| 5.2 | Revisar y corregir las opciones vulnerables de las configuraciones por defecto. | Chequear la no existencia de opciones de seguridad y contraseñas por defecto de los equipos de comunicación servidores de bases de datos y demás servicios de la RED. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 sept. 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre. |
| 5.3 | Eliminar o inhabilitar los servicios, protocolos y cuentas innecesarias para las funciones que realiza y la infraestructura en que trabaja el servicio, aplicación, equipo o servidor. | Chequear estén inhabilitados los servicios, protocolos y cuentas innecesarias para las funciones que realizan los servidores | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre. |
|  |  | Aplicar y controlar el plan de medidas para enfrentar y prevenir violaciones de seguridad informática | Dirección de Seguridad y Protección | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre. |
| 5.4 | Activar las opciones de seguridad que correspondan, según los requerimientos específicos de despliegue. | Controlar se garantice desde la concepción de un servicio o aplicación en el sistema nacional de salud, los requerimientos de seguridad necesarios para su despliegue y funcionamiento. | Dirección de Informática y Comunicaciones. | Permanente. Cada vez que se desarrolle una aplicación para salud. |
| 5.5 | Utilizar vías y protocolos seguros para la gestión y administración. | Chequear la configuración de los servicios telemáticos básicos garantizando su protección ante ataques. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre. |
|  |  | Chequear la configuración de la seguridad sobre redes inalámbricas, el control de acceso y protección de la información. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 sept., 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre. |
|  |  | Chequear la existencia del registro de las trazas de todos los servicios telemáticos y el análisis sistemático en las instituciones | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre. |
|  |  | Garantizar el despliegue de la infraestructura de llave pública, así como certificados digitales aprobados por la dirección de criptografía del MININT, para todos los servicios telemáticos que se usen en el Sistema Nacional de Salud. | Dirección de Seguridad y Protección/ Dirección de Informática y Comunicaciones. | Diciembre /2016 |

- Implementar el registro de trazas (en el equipamiento de seguridad y redes, servidores, servicios y aplicaciones) de los eventos que permitan la detección e investigación de incidentes.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Personalizar las trazas y registrar los parámetros necesarios para la correcta comprensión e identificación de los eventos. | Controlar la habilitación de los registros de auditoría y trazas de todos los servicios de la red. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Controlar la existencia de las salvas de los registros de auditorías y trazas de los servicios de la RED por un año como establece la legislación vigente. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 6.2 | Priorizar el registro de las acciones con autenticación y autorización; administración (cambio de configuración, gestión de roles, usuarios, privilegios, y contraseñas); violaciones, errores y fallos (de equipos y aplicaciones, de validación de datos y condiciones, y de inicio y apagado de equipos y sistemas. | Controlar que en las aplicaciones donde se procese información sensible, se registren las acciones de acceso y modificación de los datos. | Dirección de Seguridad y Protección/ Dirección de Informática y Comunicaciones. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Garantizar se salven todos los visores de sucesos importantes de los servidores desplegados en el sistema no menos de un año. | Dirección de Seguridad y Protección/ Dirección de Informática | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 6.3 | Garantizar el almacenamiento, integridad y accesibilidad de las trazas por un periodo no menor de un año. | Controlar que el almacenamiento, integridad y accesibilidad de las trazas se realicen por un periodo no menor de un año. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 6.4 | Garantizar la sincronización. (Fecha y hora) de los equipos y sistemas en las redes, de modo que se logre el correcto registro del tiempo en las trazas y otros eventos. Preferiblemente implementar un servidor de tiempo (NTP). | Controlar el registro del tiempo en las trazas y otros eventos. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Garantizar la implantación y configuración de servidores de tiempo en las principales redes instaladas en el sistema nacional de salud. | Dirección de Informática y Comunicaciones | Junio 2016 |
| 6.5 | Instrumentar el análisis sistemático de las trazas. | Controlar la realización del análisis sistemático de las trazas. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática y Comunicaciones. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Medidas: Sistematizar la gestión de vulnerabilidades, versiones, y actualizaciones (parches) de las aplicaciones, software y firmware, sobre la base de la publicación de las alertas de los fabricantes y la vigilancia tecnológica. Evaluar su aplicación de acuerdo de acuerdo al nivel de criticidad y las implicaciones en los sistemas tecnológicos de la entidad.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Sistematizar la gestión de vulnerabilidad, versiones y actualizaciones (parches) de las aplicaciones, software y firmware. | Controlar que las versiones y sistemas se encuentren actualizados a partir de las alertas de fabricantes. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática y comunicaciones | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Medidas: Aplicar medidas organizativas y técnicas que permitan registrar y controlar los soportes removibles y su conexión a las computadoras de la entidad. Desactivar la reproducción automática de soportes removibles.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Aplicar medidas organizativas y técnicas que permitan registrar y controlar los soportes removibles y su conexión a las computadoras de la entidad. | Chequear el uso de medidas de control en la utilización de soportes removibles en computadoras de la entidad | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Medidas: Garantizar la protección contra programas malignos en toda la entidad, implementando su actualización y administración centralizada.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Instalar programas antivirus de manera centralizada y garantizar su actualización permanente | Controlar la existencia de antivirus así como su actualización permanente. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática y comunicaciones | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Garantizar el uso de las soluciones de antivirus autorizadas por el país, preferiblemente soluciones que permitan su administración centralizada, priorizando las instituciones con acceso a internet. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática y comunicaciones | Junio 2016 |

- Medidas: Utilizar correctamente los privilegios de administración, y garantizar su control mediante acciones de auditoría.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Reservar las cuentas de administración para las acciones que lo requieran y por el personal designado para ello, reforzando las contraseñas utilizadas para estas acciones. Instrumentar en los clientes el empleo de cuentas sin privilegios de administradores | Controlar el uso de cuentas no administrativas para el trabajo de los especialistas y de contraseñas de administración robustas y de conocimiento solo de los administradores. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 10.2 | Reforzar la protección del equipamiento utilizado para realizar tareas de administración. Preferentemente dedicar computadoras con este objetivo. | Chequear el uso de medidas de seguridad en las computadoras que se utilicen para tareas de administración. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Medidas: Garantizar el control de equipamiento, aplicaciones y servicios autorizados en la entidad, así como que la instalación de nuevas aplicaciones o servicios sólo se realiza por el personal de administración sobre la base de la política de seguridad aprobada en la entidad.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Garantizar el control de equipamiento, aplicaciones y servicios autorizados en la entidad, así como que la instalación de nuevas aplicaciones o servicios sólo se realiza por el personal de administración sobre la base de la política de seguridad aprobada en la entidad. | Controlar la existencia del listado de los softwares, aplicaciones y servicios autorizados en cada entidad. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
|  |  | Garantizar que los usuarios no tengan privilegios para instalar y desinstalar programas no autorizados en la institución. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática y Comunicaciones | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Minimizar los recursos compartidos en las redes. En caso de utilizarse, aplicar las medidas de seguridad necesarias, en particular los permisos de acceso.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimizar los recursos compartidos en las redes. | Garantizar el mínimo de los recursos compartidos en la red y de ser necesarios garantizar solo el acceso por el personal autorizado. | Dirección de Seguridad. Dirección de Informática. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 sept, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

.

- Establecer y garantizar una correcta política de salva, manteniendo copias verificadas y protegidas de respaldo de la información, configuraciones, aplicaciones y servicios de la entidad.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Establecer una política de salva que sea cumplida y reflejada en el Plan de Seguridad Informática. | Controlar la realización de las salvas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Seguridad Informática. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |
| 13.2 | Desplegar herramientas para la detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS), garantizando la configuración y actualización de las reglas de detección acorde a la infraestructura tecnológica y posibles amenazas | Definir las instituciones del sistema que por su importancia necesitan la instalación y configuración de sistema de detección de intruso.(IDS/IPS) | Dirección de Informática y Comunicaciones | Marzo 2016 |
|  |  | Instalar y configurar sistemas de detección de intrusos en las instituciones seleccionadas. | Dirección de Informática y Comunicaciones | Junio 2016 |
|  |  | Controlar la existencia de herramientas para la detección y prevención de intrusiones priorizando las instituciones más importantes del Sistema Nacional de Salud. | Dirección de Seguridad y Protección. Dirección de Informática. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |

- Implementar el monitoreo de la disponibilidad y seguridad de la infraestructura de la entidad, priorizando las aplicaciones y servicios críticos, y de cara a Internet. Organizar las acciones a ejecutar ante la detección de vulnerabilidades. Fallos, e indicios de anomalías y eventos de seguridad.

| No. | Acción | Tarea | Responsable/ Participa | Fecha / Cumpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementar el monitoreo de la disponibilidad y seguridad de la infraestructura de la entidad, priorizando las aplicaciones y servicios críticos de cara a Internet. | Chequear la existencia de medidas organizativas y técnicas que permitan el monitores de la infraestructura de la red de la entidad. | Dirección de Seguridad y Protección. | 26-29 enero, 24-26 febrero, 7-17 marzo, 11-14 abril, 23-26 mayo, 9, 16, 20-23 septiembre, 4-7, 11-28 octubre, 3-4, 11-18, 23-30 noviembre |